# Memoria del proyecto

## Inicio del proyecto

## Ejecución y control del proyecto

En la parte del front-end web hemos tenido que cambiar la distribución de trabajo y hemos trabajado simultáneamente la mayor parte del tiempo porque no teníamos experiencia previa y había errores de conexión con el back-end que no sabíamos solventar, lo cual nos ha llevado mucho tiempo de leer documentación y hacer pruebas, aunque si nos hubiésemos puesto en contacto antes con los miembros del back-end lo habríamos solventado mucho antes porque eran errores mínimos. También tuvimos un problema de comunicación y editamos un fichero a la vez pero lo solucionamos.

## Cierre del proyecto

En el front-end web vamos con un pequeño retraso en cuanto a diseño de algunos módulos de la web pero en estas semanas esperamos solventarlo y ponernos al día con el calendario establecido al principio, suponemos que no habrá que modificarlo o que las modificaciones serán mínimas. Nos ha supuesto bastante esfuerzo al principio y muchas horas de documentación y tutoriales porque no teníamos experiencia con Angular y Spring y eso ha hecho que no se vaya al día con el calendario.